| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint # | Start Date: 16/10/2025 | Final Date: 04/12/2025 |  |
| Projetc Name: Safe Money |  |  |  |
| Semestre: 4º | Sistemas de Informação |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Adriano Alves de Souza |  |  |  |
| Breno Rogério Costa Conceição |  |  |  |
| João Pedro de Andrade |  |  |  |
| Leonardo Carneiro dos Santos |  |  |  |
| Vinícius Oliveira de Toledo |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 8 | Criar Diagramas UML (Análise e Modelagem) | 16/10/2025 | 20/10/2025 |
| 1 | Configuração e Estrutura Inicial | 21/10/2025 | 24/10/2025 |
| 2 | Enums, entidades e Repositórios | 25/10/2025 | 05/11/2025 |
| 3 | DTOs e Mappers | 06/11/2025 | 15/11/2025 |
| 4 | Regras de Negócio | 16/11/2025 | 28/11/2025 |
| 5 | Controllers | 29/11/2025 | 02/12/2025 |
| 6 | Testes Gerais | 03/12/2025 | 04/12/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 8 | Criar Diagramas UML | Adriano | Concluído | 10h | 15h |
| 1 | Configuração e Estrutura Inicial | Breno | Concluído | 5h | 4h |
| 2 | Enums, entidades e Repositórios | João | Concluído | 12h | 10h |
| 3 | DTOs e Mappers | Vinícius | Concluído | 10h | 12h |
| 4 | Regras de Negócio | Leonardo | Concluído | 20h | 22h |
| 5 | Controllers | Breno | Concluído | 15h | 14h |
| 6 | Testes Gerais | Todos | Concluído | 8h | 6h |

Sprint Description

Nesta sprint, a equipe focou na estruturação e desenvolvimento do backend do sistema "SafeMoney". O objetivo principal foi implementar a camada de persistência, regras de negócio e a API RESTful.

Foram desenvolvidas as entidades fundamentais do domínio financeiro (Usuário, Conta Bancária, Cartão, Lançamentos) e implementados os fluxos transacionais críticos, como o registro de pagamentos e transferências com garantia de integridade (ACID). Além disso, foram criados os DTOs para tráfego de dados seguro e os Controllers para expor os endpoints da aplicação. Por fim, a documentação técnica foi gerada através dos diagramas UML apresentados nesta entrega.

Sprint Results

- Estrutura de Pacotes (Implementação)

A organização do projeto seguiu os padrões de arquitetura em camadas definidos na análise, separando responsabilidades entre exposição da API, regras de negócio e persistência de dados.

Camada de Recursos (API) e Serviços: Evidência da implementação dos endpoints REST (resources) e das classes de serviço (services) onde residem as validações de negócio.

Camada de Domínio (Entidades e DTOs): Implementação das classes de transferência de dados (dtos), enumerações e as entidades JPA mapeadas para o banco de dados.

Camada de Infraestrutura e Persistência: Implementação das interfaces de acesso a dados (repositories) e conversores de objetos (mappers), essenciais para o isolamento entre o domínio e a API.

- Diagramas UML

Diagrama de Casos de Uso

Abaixo, o diagrama que representa as funcionalidades acessíveis ao Usuário no sistema SafeMoney.

Diagrama de Classes

A estrutura de dados e relacionamentos implementados no banco de dados PostgreSQL, destacando as composições de Fatura e Movimentações.

Diagramas de Sequência

Detalhamento dos fluxos críticos implementados com controle transacional (@Transactional)

A. Fluxo de Pagamento de Lançamento Ação:

B. Fluxo de Transferência entre Contas Ação:

C. Fluxo de Geração de Extrato Ação

Evidências de Teste (API) Abaixo, a validação do fluxo de transferência entre contas, demonstrando a integridade das transações e a atualização automática do saldo no extrato.

Teste 1: Realização de Transferência Requisição POST simulando uma transferência de R$ 1.000,00 da Conta 1 para a Conta 2. O status 200 OK confirma que a operação foi processada.

Teste 2: Validação no Extrato (Conta Destino) Requisição GET do extrato da Conta 2. Nota-se que o saldoAnterior era 600.00 e, após o crédito de 1.000.00 (identificado no histórico), o saldoFinal foi atualizado corretamente para 1.600.00.

- O que foi bem durante a sprint – aprendizados:

A equipe consolidou o conhecimento sobre o ecossistema Spring Boot, especialmente no uso de JPA para mapeamento de entidades complexas e na aplicação do padrão de arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository).

Um grande aprendizado técnico foi a implementação de transações atômicas com @Transactional. Compreendemos na prática como garantir a integridade dos dados financeiros (ACID), assegurando que uma transferência ou pagamento só seja confirmada se tanto o débito quanto o crédito forem processados com sucesso no banco de dados. Além disso, o uso de DTOs (Data Transfer Objects) mostrou-se essencial para proteger a estrutura interna do banco e expor apenas os dados necessários na API.

- O que não pôde ser implementado com justificativa:

A interface gráfica (Frontend Web ou Mobile) não foi implementada nesta sprint.

Justificativa: A decisão foi priorizar a robustez do Backend. Como se trata de um sistema financeiro, focamos todo o esforço da equipe em garantir que as regras de negócio, os cálculos de saldo e as validações de segurança estivessem funcionando perfeitamente via API e Postman. A construção das telas ficou planejada para as próxima etapas do projeto, agora que a API está estável e segura.

Assinaturas